|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 до обласної цільової Програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування обласної цільової Програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки |
| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування (державний, місцеві бюджети, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень |  |
|  |  | усього |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня лісистості | площа лісорозведення, тис. гектарів | 0,09 |  | 0,005 | 0,075 | 0,005 | 0,005 | 1) Заходи пов’язані з створенням захисних лісових насаджень на ерудованих землях | Івано-Франківське ОУЛМГ | Місцеві бюджети | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,100 |  | 0,010 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 2) оформлення правовстановчих документів на право постійного користування землею для лісорозведення |  | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 1. у тому числі: | Разом | 0,100 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Місцеві бюджети | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,100 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2. Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку | площа відновлення лісів, тис. гектарів | 14,00 | 3,01 | 2,77 | 2,73 | 2,75 | 2,73 | 1) створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів | Всього |  | 36,111 | 6,485 | 7,059 | 7,369 | 7,454 | 7,744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 0,280 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 35,831 | 6,435 | 7,009 | 7,309 | 7,394 | 7,684 |
|  |  | 12,88 | 2,79 | 2,55 | 2,51 | 2,52 | 2,51 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 35,040 | 6,280 | 6,850 | 7,150 | 7,230 | 7,530 |
|  |  | 0,09 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | 0,7 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,250 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  | 0,151 | 0,03 | 0,031 | 0,03 | 0,035 | 0,025 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,462 | 0,092 | 0,095 | 0,093 | 0,097 | 0,085 |
|  |  | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | ДО" Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 0,280 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | 0,03 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,074 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,016 | 0,018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2) вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних комплексів, плантацій, розсадників | Всього |  | 22,900 | 3,620 | 4,050 | 4,560 | 5,080 | 5,590 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 0,080 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 22,820 | 3,610 | 4,040 | 4,540 | 5,060 | 5,570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 21,290 | 3,330 | 3,730 | 4,230 | 4,740 | 5,260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,230 | 0,040 | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,240 | 0,230 | 0,260 | 0,250 | 0,260 | 0,240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДО" Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 0,080 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,060 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
|  | площа лісів, на якій проведені рубки формування і оздоровлення лісів (чисельник – тис. гектарів), обсяг загального запасу заготовленої під час проведення таких рубок деревини (знаменник – тис. куб. метрів) | 127,00 | 17,17 | 20,46 | 24,45 | 29,36 | 35,56 | 3) проведення рубок формування і оздоровлення лісів | Всього |  | 748,44 | 93,99 | 116,00 | 143,21 | 176,78 | 218,46 |
|  |  | 4759,7 | 603,9 | 741,4 | 910,8 | 1120,9 | 1382,7 |  |  | спеціальний фонд | 7,270 | 1,200 | 1,370 | 1,510 | 1,570 | 1,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 741,17 | 92,79 | 114,63 | 141,70 | 175,21 | 216,84 |
|  |  | 101,18 | 12,33 | 15,43 | 19,26 | 24,07 | 30,09 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 696,92 | 84,92 | 106,10 | 132,70 | 165,90 | 207,30 |
|  |  | 4376,8 | 533,3 | 666,6 | 833,3 | 1041,6 | 1302,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,400 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
|  |  | 40,0 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19,36 | 3,63 | 3,75 | 3,89 | 4,0 | 4,1 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 30,630 | 5,530 | 5,960 | 6,240 | 6,410 | 6,490 |
|  |  | 228,8 | 41,4 | 44,2 | 46,5 | 47,8 | 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,97 | 0,72 | 0,78 | 0,80 | 0,82 | 0,85 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 9,390 | 1,560 | 1,760 | 1,920 | 2,020 | 2,130 |
|  |  | 64,9 | 12 | 12,6 | 13 | 13,5 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,39 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  | ДО" Резиденція "Синьогора" | спеціальний фонд | 7,270 | 1,200 | 1,370 | 1,510 | 1,570 | 1,620 |
|  |  | 44,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,830 | 0,300 | 0,330 | 0,360 | 0,400 | 0,440 |
|  |  | 5,2 | 1,2 | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4) придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь | Всього |  | 30,240 | 4,960 | 5,520 | 6,260 | 7,680 | 5,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 3,510 | 0,000 | 0,800 | 0,950 | 1,760 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 26,730 | 4,960 | 4,720 | 5,310 | 5,920 | 5,820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 20,230 | 3,940 | 3,600 | 3,890 | 4,400 | 4,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,100 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 3,400 | 0,500 | 0,500 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 3,000 | 0,500 | 0,600 | 0,600 | 0,700 | 0,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДО" Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 3,510 | 0,000 | 0,800 | 0,950 | 1,760 | 0,000 |
|  | площа земель , що надана у постійне користування для ведення лісового господарства, тис. га |  | 556,767 | 556,767 | 556,767 | 556,767 | 556,767 | 5) утримання державної лісової та мисливської охорони (служби), здійснення загальногосподарських та адміністративних витрат на ведення лісового і мисливського господарства, забезпечення охорони і захисту лісів | Всього |  | 539,850 | 97,740 | 104,28 | 109,11 | 112,79 | 115,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 51,870 | 9,380 | 9,670 | 10,360 | 10,930 | 11,530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 487,980 | 88,360 | 94,610 | 98,750 | 101,86 | 104,40 |
|  |  |  | 455,99 | 455,99 | 455,99 | 455,99 | 455,99 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | державний бюджет | 37,250 | 7,000 | 7,000 | 7,430 | 7,760 | 8,060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 436,640 | 78,900 | 84,750 | 88,460 | 91,190 | 93,340 |
|  |  |  | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 | 7,997 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 7,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  |  |  | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 34,710 | 6,340 | 6,640 | 6,960 | 7,240 | 7,530 |
|  |  |  | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 9,000 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
|  |  |  | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 |  | ДО "Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 10,580 | 1,720 | 1,940 | 2,130 | 2,290 | 2,500 |
|  |  |  | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  | УкрНДІгірліс | державний бюджет | 4,040 | 0,660 | 0,730 | 0,800 | 0,880 | 0,970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,130 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | кількість підприємств та організацій, що займаються веденням лісового господарства |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | Всього |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Прикарпатський військовий лісгосп |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ДО "Резиденція "Синьогора" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | УкрНДІгірліс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6) будівництво та придбання об’єктів соціальної сфери і житлового фонду |  | інші джерела (власні кошти підприємств) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7) здійснення інших капітальних вкладень | Всього | інші джерела (власні кошти підприємств) | 34,430 | 7,100 | 6,610 | 6,830 | 6,840 | 7,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 33,130 | 6,800 | 6,410 | 6,580 | 6,640 | 6,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,300 | 0,300 | 0,200 | 0,250 | 0,200 | 0,350 |
| Разом за завданням 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 1411,971 | 213,895 | 243,519 | 277,339 | 316,624 | 360,594 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 55,740 | 9,440 | 10,530 | 11,390 | 12,770 | 11,610 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 7,270 | 1,200 | 1,370 | 1,510 | 1,570 | 1,620 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1348,961 | 203,255 | 231,619 | 264,439 | 302,284 | 347,364 |
| 3. Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів | протяжність створених протипожежних розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються, тис. кілометрів |  | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 1) забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання відомчої пожежної охорони, пожежно-хімічних станцій, гасіння лісових пожеж, протипожежне облаштування лісів | Всього |  | 4,293 | 0,817 | 0,819 | 0,859 | 0,884 | 0,914 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,05 | 0,00 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 4,243 | 0,817 | 0,809 | 0,849 | 0,874 | 0,894 |
|  |  |  | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 3,38 | 0,618 | 0,658 | 0,688 | 0,698 | 0,718 |
|  |  |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,120 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,280 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,333 | 0,063 | 0,065 | 0,065 | 0,070 | 0,070 |
|  |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | ДО" Резиденція "Синьогора" | спеціальний фонд | 0,050 | 0,00 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
|  |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  | НПП "Гуцульщина" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,120 | 0,060 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2) придбання пожежних автомобілів та іншої пожежної техніки, засобів пожежогасіння та зв’язку | Всього |  | 2,665 | 0,445 | 0,505 | 0,545 | 0,605 | 0,565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 0,150 | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,515 | 0,425 | 0,455 | 0,525 | 0,575 | 0,535 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,940 | 0,330 | 0,360 | 0,410 | 0,420 | 0,420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,230 | 0,040 | 0,040 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,320 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,100 | 0,060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДО "Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 0,150 | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,030 | 0,030 |
|  | площа, на якій проведені лісозахисні заходи, тис. гектарів | 31,93 | 6,335 | 6,345 | 6,385 | 6,415 | 6,445 | 3) здійснення лісозахисних заходів, придбання препаратів та проведення винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб | Всього | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,641 | 0,303 | 0,315 | 0,339 | 0,341 | 0,345 |
|  |  | 18,38 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,320 | 0,244 | 0,254 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
|  |  | 1,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,008 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | 3,75 | 0,7 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,240 | 0,045 | 0,046 | 0,049 | 0,050 | 0,053 |
|  |  | 0,60 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  | ДО "Резиденція "Синьогора" | інші джерела (власні кошти підприємств) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,50 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | НПП "Гуцульщина" | інші джерела (власні кошти підприємств) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,02 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4) придбання обладнання для боротьби із шкідниками і хворобами лісу | Всього |  | 0,133 | 0,010 | 0,025 | 0,026 | 0,033 | 0,041 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,060 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,073 | 0,010 | 0,015 | 0,016 | 0,013 | 0,021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,330 | 0,060 | 0,070 | 0,060 | 0,060 | 0,080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,003 | 0,00 | 0,00 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,060 | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,012 | 0,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДО "Резиденція "Синьогора" | спеціальний фонд | 0,060 | 0,00 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НПП "Гуцульщина" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 |
| Разом за завданням 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 8,733 | 1,575 | 1,664 | 1,768 | 1,862 | 1,864 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 0,150 | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,11 | 0,00 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 8,473 | 1,555 | 1,594 | 1,728 | 1,802 | 1,794 |
| 4. Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни | обсяг середніх витрат на 1 тис. гектарів мисливських угідь, пов’язаних з охороною і відтворенням мисливських тварин, гривень |  | 9896 | 10904 | 11874 | 12889 | 13858 | 1) ведення мисливського господарства, здійснення державного контролю у галузі мисливського господарства та полювання, охорона, використання і відтворення мисливської фауни, збереження та поліпшення стану мисливських угідь | Всього |  | 31,080 | 4,353 | 5,034 | 6,464 | 8,555 | 6,675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 6,720 | 0,520 | 0,640 | 1,620 | 3,190 | 0,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 24,360 | 3,833 | 4,394 | 4,844 | 5,365 | 5,925 |
|  |  |  | 13604 | 14961 | 16473 | 18100 | 19922 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 21,430 | 3,510 | 3,860 | 4,250 | 4,670 | 5,140 |
|  |  |  | 10175 | 11250 | 12000 | 12700 | 13000 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,910 | 0,320 | 0,530 | 0,590 | 0,690 | 0,780 |
|  |  |  | 5909 | 6500 | 7150 | 7866 | 8653 |  | ДО "Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 6,720 | 0,520 | 0,640 | 1,620 | 3,190 | 0,750 |
|  |  |  | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,020 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
|  | кількість диких мисливських тварин |  | 6204 | 6504 | 6811 | 7125 | 7453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4164 | 4373 | 4591 | 4821 | 5062 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 740 | 763 | 787 | 800 | 810 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1043 | 1095 | 1150 | 1207 | 1268 |  | ДО "Резиденція "Синьогора" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 222 | 233 | 245 | 257 | 271 |  | НПП "Гуцульщина" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 | 40 | 38 | 40 | 42 |  | УкрНДІгірліс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа, на якій проведене впорядкування мисливських угідь, тис. гектарів |  | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 291,4 | 2)впорядкування мисливських угідь та розроблення перспективних планів ведення мисливського господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 | 258,0 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14,741 | 14,741 | 14,741 | 14,741 | 14,741 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11,055 | 11,055 | 11,055 | 11,055 | 11,055 |  | ДО "Резиденція "Синьогора" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  | НПП "Гуцульщина" |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 4. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 31,080 | 4,350 | 5,030 | 6,460 | 8,560 | 6,680 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 6,720 | 0,520 | 0,640 | 1,620 | 3,190 | 0,750 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 24,360 | 3,830 | 4,390 | 4,840 | 5,370 | 5,930 |
| 5. Раціональне використання лісових ресурсів | обсяг заготовленої під час проведення рубок головного користування ліквідної деревини, тис. куб. метрів | 2348,0 | 501,0 | 473,0 | 465,7 | 456,4 | 451,9 | 1) заготівля ліквідної деревини під час проведення рубок головного користування | Всього | інші джерела (власні кошти підприємств) | 682,580 | 128,34 | 133,29 | 137,22 | 140,80 | 142,93 |
|  |  | 2186,2 | 469,8 | 441,2 | 433,3 | 423,4 | 418,5 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 646,080 | 121,83 | 126,42 | 129,87 | 133,09 | 134,87 |
|  |  | 31,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 3,100 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
|  |  | 98,3 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 20,7 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 27,210 | 4,740 | 5,060 | 5,490 | 5,810 | 6,110 |
|  |  | 27,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 4,480 | 0,870 | 0,880 | 0,900 | 0,910 | 0,920 |
|  |  | 5,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,710 | 0,280 | 0,310 | 0,340 | 0,370 | 0,410 |
|  | обсяг перевезеної деревини на нижні склади, тис. куб. метрів | 1363,9 | 278,0 | 273,1 | 273,8 | 269,1 | 269,9 | 2) перевезення деревини на нижні склади | Всього | інші джерела (власні кошти підприємств) | 283,090 | 53,600 | 55,610 | 56,920 | 57,870 | 59,090 |
|  |  | 1321,7 | 270,7 | 265,1 | 265,2 | 260,3 | 260,4 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 275,510 | 52,350 | 54,220 | 55,400 | 56,220 | 57,320 |
|  |  | 29,5 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,9 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 5,690 | 0,920 | 1,020 | 1,120 | 1,250 | 1,380 |
|  |  | 12,7 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,890 | 0,330 | 0,370 | 0,400 | 0,400 | 0,390 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3) здійснення загальновиробничих, адміністративних та інших витрат на спеціальне використання лісових ресурсів | Всього | інші джерела (власні кошти підприємств) | 429,700 | 78,400 | 83,280 | 86,560 | 89,450 | 92,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 420,470 | 76,830 | 81,490 | 84,630 | 87,550 | 89,970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 5,280 | 0,820 | 0,940 | 1,060 | 1,150 | 1,310 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,700 | 0,500 | 0,600 | 0,620 | 0,500 | 0,480 |
|  | протяжність збудованих, реконструйованих і відремонтованих доріг лісогосподарського призначення, кілометрів | 159,5 | 37,3 | 31,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 4)будівництво доріг лісогосподарського призначення | Всього | інші джерела (власні кошти підприємств) | 69,900 | 15,390 | 13,230 | 13,540 | 13,530 | 14,210 |
|  |  | 153 | 36 | 30 | 29 | 29 | 29 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 67,340 | 14,890 | 12,720 | 13,030 | 13,010 | 13,690 |
|  |  | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,450 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,110 | 0,410 | 0,420 | 0,420 | 0,430 | 0,430 |
|  |  | 160,5 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 34,1 | 33,1 | 5) капітальний ремонт доріг лісогосподарського призначення | Всього |  | 24,905 | 3,665 | 4,745 | 5,195 | 5,875 | 5,425 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1,200 | 0,00 | 0,300 | 0,300 | 0,600 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 23,705 | 3,665 | 4,445 | 4,895 | 5,275 | 5,425 |
|  |  | 143 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 22,020 | 3,280 | 4,180 | 4,630 | 4,890 | 5,040 |
|  |  | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,125 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,560 | 0,360 | 0,240 | 0,240 | 0,360 | 0,360 |
|  |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | ДО "Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 1,200 | 0,00 | 0,300 | 0,300 | 0,600 | 0,000 |
|  |  | 516,5 | 94,1 | 103,1 | 103,1 | 110,1 | 106,1 | 6)поточний ремонт доріг лісогосподарського призначення | Всього | інші джерела (власні кошти підприємств) | 26,380 | 4,660 | 5,100 | 5,290 | 5,710 | 5,620 |
|  |  | 416 | 76 | 84 | 81 | 89 | 86 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 22,880 | 4,070 | 4,450 | 4,500 | 4,950 | 4,910 |
|  |  | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | 56 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,520 | 0,450 | 0,450 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
|  |  | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,760 | 0,100 | 0,160 | 0,210 | 0,170 | 0,120 |
|  |  | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,170 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,040 |
|  | вирощування новорічних ялинок, гектарів | 65,62 | 11,64 | 13,15 | 13,55 | 13,64 | 13,64 | 7)заготівля другорядних лісових матеріалів та здіснення побічних користувань | Всього | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,929 | 0,533 | 0,583 | 0,594 | 0,604 | 0,615 |
|  |  | 58,9 | 10,3 | 11,8 | 12,2 | 12,3 | 12,3 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,860 | 0,520 | 0,570 | 0,580 | 0,590 | 0,600 |
|  |  | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,009 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
|  |  | 5,6 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |  | НПП "Гуцульщина" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Разом за завданням 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 1519,484 | 284,588 | 295,838 | 305,319 | 313,839 | 319,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 1,200 | 0,00 | 0,300 | 0,300 | 0,600 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1518,284 | 284,588 | 295,538 | 305,019 | 313,239 | 319,90 |
| 6. Збереження біологічного різноманіття лісових екосистем | Утримання природно - заповідного фонду, що перебуває у користуванні підприємств та організацій, гектарів |  | 114527 | 114527 | 114527 | 114527 | 114527 | Проведення рубок формування і оздоровлення лісів, загальногосподарські та адміністративні витрати | Всього |  | 126,730 | 21,180 | 24,230 | 25,680 | 27,170 | 28,470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 97,520 | 16,450 | 18,790 | 19,830 | 20,810 | 21,640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спецфонд | 23,960 | 3,700 | 4,400 | 4,800 | 5,300 | 5,760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 5,250 | 1,030 | 1,040 | 1,050 | 1,060 | 1,070 |
|  |  |  | 63254 | 63254 | 63254 | 63254 | 63254 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | державний бюджет | 36,460 | 5,510 | 7,180 | 7,560 | 7,910 | 8,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 11,460 | 1,550 | 2,150 | 2,330 | 2,550 | 2,880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 5,250 | 1,030 | 1,040 | 1,050 | 1,060 | 1,070 |
|  |  |  | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 | 7606 |  | НПП "Гуцульщина" | державний бюджет | 20,300 | 3,320 | 3,650 | 4,030 | 4,430 | 4,870 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 2,900 | 0,630 | 0,530 | 0,550 | 0,580 | 0,610 |
|  |  |  | 38322 | 38322 | 38322 | 38322 | 38322 |  | Карпатський природний національний парк | державний бюджет | 26,500 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 9,600 | 1,520 | 1,720 | 1,920 | 2,170 | 2,270 |
|  |  |  | 5345 | 5345 | 5345 | 5345 | 5345 |  | ПЗ"Горгани" | державний бюджет | 14,260 | 2,320 | 2,660 | 2,940 | 3,170 | 3,170 |
| Разом за завданням 6. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 126,730 | 21,180 | 24,230 | 25,680 | 27,170 | 28,470 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 97,520 | 16,450 | 18,790 | 19,830 | 20,810 | 21,640 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спецфонд | 23,960 | 3,700 | 4,400 | 4,800 | 5,300 | 5,760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 5,250 | 1,030 | 1,040 | 1,050 | 1,060 | 1,070 |
| 7. Підвищення ефективності управління лісовим господарством | кількість штатних одиниць територіального органу |  | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 1) забезпечення керівництва та управління у галузі лісового та мисливського господарства | Всього |  | 30,000 | 4,870 | 5,830 | 6,150 | 6,440 | 6,710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 20,390 | 3,060 | 3,980 | 4,230 | 4,450 | 4,670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 9,610 | 1,810 | 1,850 | 1,920 | 1,990 | 2,040 |
|  |  |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | державний бюджет | 18,800 | 2,800 | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 4,300 |
|  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | Прикарпатський військовий лісгосп | інші джерела (власні кошти підприємств) | 5,500 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
|  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,860 | 0,330 | 0,350 | 0,370 | 0,390 | 0,420 |
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,250 | 0,380 | 0,400 | 0,450 | 0,500 | 0,520 |
|  |  |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | ДО "Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 1,540 | 0,250 | 0,270 | 0,320 | 0,340 | 0,360 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | УкрНДІгірліс | державний бюджет | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | площа, на якій проведене безперервне лісовпорядкування, тис. гектарів |  | 548,81 | 548,81 | 548,81 | 548,81 | 548,81 | 2) проведення безперервного лісовпорядкування (щорічна актуалізація бази даних лісового фонду України) | Всього |  | 19,402 | 1,535 | 4,302 | 4,134 | 4,798 | 4,633 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 0,140 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 19,262 | 1,515 | 4,282 | 4,104 | 4,768 | 4,593 |
|  |  |  | 455,99 | 455,99 | 455,99 | 455,99 | 455,99 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,442 | 0,495 | 0,458 | 0,483 | 0,493 | 0,513 |
|  |  |  | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,480 | 0,090 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,060 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,013 |
|  |  |  | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 |  | ДО" Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 0,140 | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,040 |
|  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Площа, на яку оформлені речові права на право постійного користування, гектари |  | 95057 | 169984 | 155168 | 168644 | 160176 | 3) оформлення речових прав на постійне користування землею | Всього |  | 18,582 | 1,395 | 4,160 | 3,962 | 4,625 | 4,440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,430 | 0,00 | 0,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 18,152 | 1,395 | 3,730 | 3,962 | 4,625 | 4,440 |
|  |  |  | 38503 | 115431 | 96990 | 111190 | 105623 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 17,960 | 1,350 | 3,730 | 3,880 | 4,560 | 4,440 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,430 | 0,00 | 0,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2001 |  | 3625 | 2901 |  |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,192 | 0,045 | 0,00 | 0,082 | 0,065 | 0,00 |
|  |  |  | 10886 | 10886 | 10886 | 10886 | 10886 |  | ДО "Резиденція "Синьогора" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5345 | 5345 | 5345 | 5345 | 5345 |  | ПЗ"Горгани" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 38322 | 38322 | 38322 | 38322 | 38322 |  | Карпатський природний національний парк |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, шт. | 320 | 50 | 68 | 67 | 69 | 66 | 4) установлення в натурі меж об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення | Всього |  | 3,320 | 0,160 | 2,560 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 2,360 |  | 2,360 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 0,900 | 0,150 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,060 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
|  |  | 298 | 46 | 63 | 63 | 65 | 61 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | місцеві бюджети | 0,600 | 0,090 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,120 |
|  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,060 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | місцеві бюджети | 0,300 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ДО "Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 2,360 |  | 2,360 |  |  |  |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ПЗ"Горгани" | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Карпатський природний національний парк | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |
|  | площа , на якій проведено благоустрій рекреаційних ділянок, гектарів |  | 60 | 62,7 | 66,2 | 69 | 70,6 | 5) забезпечення розвитку в лісах рекреаційної та туристичної інфраструктури | Всього |  | 6,260 | 1,013 | 1,153 | 1,314 | 1,316 | 1,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 4,640 | 0,710 | 0,810 | 0,990 | 1,010 | 1,120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,150 | 0,020 | 0,030 | 0,020 | 0,030 | 0,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,470 | 0,283 | 0,313 | 0,304 | 0,276 | 0,294 |
|  |  |  | 42,9 | 45,0 | 46,9 | 49,0 | 51,6 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1,270 | 0,240 | 0,260 | 0,250 | 0,260 | 0,260 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  | 2 | 1,5 | 2 | 2,2 | 1 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,132 | 0,030 | 0,040 | 0,040 | 0,002 | 0,020 |
|  |  |  | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |  | ДО" Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 0,080 | 0,00 | 0,00 | 0,080 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,040 | 0,00 | 0,010 | 0,00 | 0,010 | 0,020 |
|  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |  | НПП "Гуцульщина" | державний бюджет | 0,060 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,060 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
|  |  |  | 9,4 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Карпатський природний національний парк | державний бюджет | 4,500 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1,000 | 1,100 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,018 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Разом за завданням 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 77,564 | 8,973 | 18,005 | 15,760 | 17,379 | 17,447 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 27,530 | 3,790 | 7,170 | 5,250 | 5,490 | 5,830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцевий бюджет | 0,900 | 0,150 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,580 | 0,020 | 0,460 | 0,020 | 0,030 | 0,050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 48,554 | 5,013 | 10,185 | 10,300 | 11,669 | 11,387 |
| 8. Покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства | кількість осіб, які закінчили курси підвищення кваліфікації, чол. | 755 | 137 | 152 | 152 | 155 | 159 | 1) підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів у галузі лісового господарства | Всього |  | 2,176 | 0,387 | 0,421 | 0,439 | 0,451 | 0,478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,126 | 0,377 | 0,411 | 0,429 | 0,441 | 0,468 |
|  |  | 633 | 123 | 127 | 127 | 127 | 129 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,030 | 0,375 | 0,395 | 0,413 | 0,415 | 0,432 |
|  |  | 45 | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,070 | 0,00 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
|  |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,015 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ДО" Резиденція "Синьогора" | державний бюджет | 0,014 | 0,0 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | НПП "Гуцульщина" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  |  | 39 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 |  | ПЗ"Горгани" | державний бюджет | 0,050 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 |
|  |  | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Карпатський природний національний парк | державний бюджет | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | кількість проведених семінарів, конференцій | 136 | 23 | 27 | 27 | 29 | 30 | 2) забезпечення екологічного виховання населення, інформування громадськості про стан лісового господарства | Всього |  | 0,357 | 0,065 | 0,076 | 0,068 | 0,068 | 0,080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 0,070 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,287 | 0,055 | 0,056 | 0,058 | 0,058 | 0,060 |
|  |  | 75 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,150 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | ОКП Івано-Франківськоблагроліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | НПП "Гуцульщина" | державний бюджет | 0,070 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,020 |
|  |  | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | ПЗ"Горгани" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Карпатський природний національний парк |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | УкрНДІгірліс | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,037 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,010 |
|  | кількість учнівських лісництв |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3) забезпечення екологічного виховання підростаючого покоління | Всього |  | 0,475 | 0,087 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,040 |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,435 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | Івано-Франківське ОУЛМГ | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,335 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | ПП СЛМНДПЗГ "Чорний ліс" | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0,100 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ДО" Резиденція "Синьогора" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | НПП "Гуцульщина" | спеціальний фонд | 0,040 |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Разом за завданням 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 3,008 | 0,539 | 0,594 | 0,604 | 0,616 | 0,655 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | 0,120 | 0,020 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,040 |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 2,848 | 0,519 | 0,554 | 0,574 | 0,586 | 0,615 |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  | Разом | 3178,67 | 535,10 | 588,89 | 632,96 | 686,08 | 735,64 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 188,98 | 30,24 | 37,51 | 38,43 | 42,91 | 39,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Місцеві бюджети | 0,90 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спеціальний фонд | 31,96 | 4,92 | 6,26 | 6,36 | 6,94 | 7,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела ( власні кошти підприємств) | 2956,83 | 499,79 | 544,93 | 587,98 | 636,04 | 688,09 |
| Примітка: обсяг видатків обласного бюджету в установленому порядку визначається щороку під час затвердження показників обласного бюджету на відповідний рік та внесення змін до них, виходячи з ресурсних |
| можливостей бюджету |

Начальник Івано-Франківського

обласного управління лісового

та мисливського господарства																						Олексій Голубчак

Додаток 2 до обласної цільової Програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання обласної цільової Програми  розвитку  лісового  та мисливського господарства
Івано-Франківської  області на 2017-2021 роки

| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі за роками: |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ |
| 1. | Підвищення рівня лісистості | Площа лісорозведення | тис. гектарів | 0,09 |  | 0,005 | 0,075 | 0,005 | 0,005 |
| 2. | Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку | Площа відновлення лісів | тис. гектарів | 14,00 | 3,01 | 2,77 | 2,73 | 2,75 | 2,74 |
|  |  | Площа лісів, на якій проведені рубки формування і оздоровлення лісів | тис. гектарів | 127,00 | 17,17 | 20,46 | 24,45 | 29,36 | 35,56 |
|  |  | Обсяг загального запасу заготовленої під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів деревини | тис. куб. метрів | 4759,7 | 603,9 | 741,4 | 910,8 | 1120,9 | 1382,7 |
| 3. | Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів | Протяжність створених протипожежних розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються | тис. кілометрів | 0,760 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
|  |  | Площа, на якій проведені лісозахисні заходи | тис. гектарів | 31,925 | 6,335 | 6,345 | 6,385 | 6,415 | 6,445 |
| № з/п | Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |
|  |  |  |  | усього | у тому числі за роками: |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни | Обсяг середніх витрат на 1 тис. гектарів мисливських угідь, пов’язаних з охороною і відтворенням мисливських тварин | гривень |  | 9896 | 10904 | 11874 | 12889 | 13858 |
|  |  | Кількість диких копитних тварин у мисливських угіддях | тис. голів |  | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,5 |
| 5. | Підвищення ефективності управління лісовим господарством | Площа, на якій проведене безперервне лісовпорядкування | тис. гектарів |  | 548,81 | 548,81 | 548,81 | 548,81 | 548,81 |
| ЕКОНОМІЧНІ |
| 6. | Раціональне використання лісових ресурсів | Обсяг заготовленої під час проведення рубок головного користування ліквідної деревини | тис. куб. метрів | 2348,0 | 501,0 | 473,0 | 465,7 | 456,4 | 451,9 |
|  |  | Протяжність збудованих, реконструйованих і відновлених доріг лісогосподарського призначення: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) будівництво | кілометрів | 159,5 | 37,3 | 31,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
|  |  | б) капітальний ремонт | кілометрів | 160,5 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 34,1 | 33,1 |
|  |  | в) поточний ремонт | кілометрів | 516,5 | 94,1 | 103,1 | 103,1 | 110,1 | 106,1 |

Начальник Івано-Франківського

обласного управління лісового

та мисливського господарства										Олексій Голубчак